## Slide 1: Projet Windows serveur
Sujet :
Développement de scripts permettant d'auditer les permissions sur
un répertoire Windows NTFS, d'extraire les informations en les affichant
sous une forme compréhensible par l’utilisateur puis intégrer des fonction
pour modifier en masse les permissions NTFS en se basant sur des fichiers texte
1

## Slide 2: Compréhension du sujet
Mettre en place un script en powershell permettant d'administrer les droits dans un annuaire AD de façon, claire, précise, pratique, et massive. ( faire une IHM d’administration de droits )
2

## Slide 3: Déroulement du script
Récupérer le contenu de l’annuaire de permissions d’un domaine donné dans un fichier .txt ou .csv
Création d’une sauvegarde de l’annuaire actuel si elle n’existe pas, et si elle existe alors donner la possibilité de revenir à celle-ci
Affichage du fichier précédemment créé pour donner une vision d’ensemble à l’utilisateur
Affichage des actions possible à l’utilisateur (Sauvegarde, modification et Export-Nouvelle backup)
Exécution des scripts en fonction du choix de l’utilisateur (ajout, modification et suppression des permissions)
Au moment de fermer le programme, sauvegarde des modifications ou conservation de la version initiale
3

## Slide 4: Etapes
Documentation script en powershell
Développement du script
Réalisation de la documentation technique

## Slide 5: Répartitions des taches
 | Récupération des informations du domaine | Exportation et organisation dans un csv ou txt | Restauration de toutes les ACEs | Restauration de certaines ACEs | Modification d’une ACE | Suppression d’une ACE | Ajout d’une ACE
Jérémy | x | x | x | x |  |  | 
Quentin |  |  |  |  | x | x | x
Timothe |  |  |  |  | x | x | x
Stéphane | x | x | x | x |  |  | 
Benjamin | x | x | x | x |  |  | 
 | 14/12 | 20/12 | 24/12 | 30/12 | 24/12 | 26/12 | 28/12
Charge | 5j | 1j | 4j | 5j | 3j | 2j | 2j